|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **„Wykonanie kostki brukowej na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską  w Lisim Ogonie”** |

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu placu   
do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie.

1. **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane
2. **Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych:**

Teren objęty inwestycją: działka nr 263/5 w Lisim Ogonie, gm. Białe Błota.

1. **Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:**

4.1. Zamówienie obejmuje:

* wykonanie korytowania pod ławy betonowe;
* wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki;
* ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8;
* wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość po zagęszczeniu – 10 cm;
* wykonanie warstwy stabilizującej 2,5-5,0 MPa (podsypka cementowo – piaskowa, grubość po zagęszczeniu – 5 cm);
* ułożenie kostki brukowej szarej bez fazowej K-4.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod utwardzenie około 221 m2.

4.2. Ponadto zamówienie obejmuje:

* udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy.

4.3. Przedmiot zamówienia powinien być:

1. wykonany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:

* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186   
  z późn. zm.),*

1. zaakceptowany przez Zamawiającego (RI).
2. **Sposób ustalenia ceny oferty.**

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia oraz podatek VAT.

1. **Termin realizacji zamówienia.**

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 03.07.2020 r.

……………………………………